# 特殊教育课堂AI评估工具方案总结

基于教案 视频证据与量表规则的课堂实施效果评估

| 课题方向 | 孤独症儿童主题式教学与教具学具课程评估 |
| --- | --- |
| 适用场景 | 课前教具评估与课中课堂实施效果评估 |
| 方案阶段 | 技术方案初稿 |
| 整理日期 | 2026年9月 |

核心结论：不让AI直接凭整段视频主观打分，而是让AI自动提取有时间戳的课堂证据，再由规则系统形成评分建议，教师仅确认少量低置信度片段。

# 一 方案定位

本方案在现有课前教具评估网站基础上，增加课堂实施效果评估模块。系统以教师上传的教案作为预期结构，以固定机位课堂视频作为实际证据，以课堂事件编码作为中间数据，以量表规则作为评分依据，最终形成可追溯、可复核、可修改的评估报告。

AI的角色不是替代教师作出专业结论，而是减少回看完整视频、寻找关键片段和填写客观证据记录的工作量。正式使用时，教师不需要在课堂中手工记录时间节点，也不需要拿着手机跟拍。

# 二 总体工作流程

1. 课前上传现有教案，AI自动提取教学目标、课堂环节、关键指令、预期学生反应、任务步骤、辅助方式和泛化任务。

2. 教师用1至2分钟确认AI提取结果，并选择本节课重点观察的2至3名学生或学生层级。

3. 使用固定手机录制课堂，教师正常授课，不在课中操作评估系统。

4. 系统自动完成语音转写、课堂环节切分和关键事件候选识别。

5. 多模态模型分析关键片段，生成带时间戳、证据片段和置信度的课堂事件表。

6. 规则系统根据确认后的事件计算B1至B5评分建议。

7. 教师只复核低置信度或存在争议的10至30秒片段，确认后生成最终量表与改进建议。

# 三 教案如何辅助视频理解

教案相当于课堂视频分析的先验结构。它让AI知道本节课计划做什么、教具何时出现、教师可能发出什么指令、学生应当产生什么反应以及什么状态属于正确完成。AI再把这些预期节点与视频中实际发生的行为对齐。

| 教案信息 | 对AI分析的作用 | 系统输出 |
| --- | --- | --- |
| 教学目标 | 限定需要观察的能力和行为 | 目标达成证据 |
| 课堂环节 | 建立预期时间顺序 | 实际环节起止时间 |
| 关键指令 | 帮助定位反应机会 | 指令次数和首次反应 |
| 任务步骤 | 判断完成到哪一步 | 步骤完成率和困难点 |
| 辅助方式 | 识别独立或提示下完成 | 辅助等级分布 |
| 泛化任务 | 确认是否存在迁移验证 | B4证据或证据不足 |

系统必须区分预期和事实。教案写明的内容只能作为分析线索，不能直接当成课堂证据；如果教案计划了某一环节但视频未发现，系统应提示教师确认，而不是默认该环节已经完成。

# 四 录制方案

第一阶段采用一台固定手机和一个教师领夹麦克风即可。手机不建议放在教室正后方，因为通常只能看到学生背面。更合适的位置是教室前侧或侧前方约45度角，横屏固定并适当抬高，使画面同时覆盖教师、重点学生上半身、双手和教具操作桌面。720P或1080P即可，不需要4K。

| 方案 | 设备 | 适合识别 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低成本 | 1台固定手机加教师领夹麦克风 | 指令、参与、离座、回避和部分操作 | 第一轮试验 |
| 推荐方案 | 1台全景手机加1台桌面手机 | 全班互动、手部动作和教具操作 | 正式课题采集 |
| 扩展方案 | 双机位加教师和环境麦克风 | 多学生、多角度和更完整行为 | 扩大研究后 |

教师不应拿着手机跟拍。所有设备均应固定。初期每节课建议选择2至3名重点学生，分别代表基础层、发展层和提高层，避免一开始要求AI精确追踪全班所有学生。

# 五 课堂事件编码体系

课堂事件编码是系统的核心数据层。AI应先输出客观事件，再由规则系统映射到量表评分，而不是直接给出笼统判断。

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 时间范围 | 08:21至08:28 |
| 学生编号 | S01 |
| 教师行为 | 发出把苹果放进篮子的指令 |
| 教具状态 | 教具已呈现 |
| 学生反应 | 正确放入 |
| 反应时长 | 4.2秒 |
| 辅助等级 | 手势提示 |
| 证据 | 对应10至20秒视频片段 |
| 置信度 | 高 中 低 |

# 六 模块B的证据设计

| 指标 | 可由AI提取的证据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| B1 课堂参与表现 | 反应机会、主动操作、有效参与时长、推开教具、转身或离座次数 | 不能只用目光注视判断注意力 |
| B2 学习理解支持 | 首次指令正确率、重复指令次数、反应时长、提示后完成情况 | 必须预先定义正确反应 |
| B3 操作与分层适配 | 独立完成率、辅助等级、步骤失败位置、不同层级完成差异 | 精细操作可能需要第二机位 |
| B4 技能习得与泛化 | 更换材料、场景或延迟任务后的完成情况 | 单一课堂同一任务不能证明泛化 |
| B5 情绪行为影响 | 哭闹、尖叫、推开、离座、捂耳、自伤或攻击等可观察行为 | 不使用人脸表情推测内心情绪 |

B1和B5包含变化或影响的含义，因此应设置比较基准，例如教具使用前后、无教具与有教具、第一次使用与优化后使用。B4应增加迁移任务或后续观察入口，允许记录另一材料、另一场景或家庭生活中的表现。

# 七 教师表现的处理

现有模块B主要评估教具的课堂实施效果。如果需要分析教师表现，建议新增课堂实施过程观察模块，初期不计入教具基础总分，避免将教师实施问题错误归因为教具质量。

指令是否简短清晰；

是否使用视觉提示；

是否给予足够等待时间；

辅助是否遵循由少到多的层级；

是否及时强化正确反应；

是否给重点学生提供足够反应机会；

教具是否按照设计方式使用。

# 八 AI模型选型

综合国内可用性、中文课堂语音、视频理解、数据合规和成本，正式系统优先采用国内模型，Gemini作为研究对照或经脱敏后的疑难片段复核。

| 任务 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 教案解析 | 千问Flash文本模型 | 成本低，结构化输出方便 |
| 中文语音识别 | FunASR本地运行 | 中文适配好，减少API费用和隐私风险 |
| 完整课堂视频理解 | Qwen3.8 Omni Flash | 支持长视频、音视频联合理解和多种中文方言 |
| 疑难片段复核 | Qwen高思考模式 | 只分析少量关键片段，控制成本 |
| 研究对照 | Gemini Flash系列 | 长视频和时间轴理解能力强 |
| 最终评分 | 本地规则引擎 | 保证评分稳定、可解释、可复核 |

如果只能选择一个模型，优先Qwen3.8-Omni-Flash；如果完全不考虑数据跨境和国内接入，只追求通用视频理解上限，可优先测试Gemini。更稳妥的课题方案是千问正式使用、Gemini对照验证。

# 九 成本控制方案

35分钟低分辨率课堂视频通常约为20万Token量级。Gemini低成本模型单次完整视频输入通常低于0.1美元；千问可按约0.2乘以控制台显示的每百万Token输入价格估算单节输入费用。总体上，单节课堂模型费用预计为几角到几元，真正需要控制的是重复分析、视频存储、人工复核和隐私管理成本。

一次请求输出完整事件表，避免B1至B5分别重复上传整段视频；

本地完成压缩、语音转写和初步行为候选检测；

完整视频只做一次低分辨率扫描；

仅将低置信度的10至30秒片段交给更强模型；

保存结构化事件和必要证据片段，按规则自动删除原始视频。

# 十 推荐技术架构

1. 网站接收教案与课堂视频，并完成学生匿名编号。

2. 教案解析服务生成预期课堂节点和观察计划。

3. 本地或国内服务器完成视频压缩、音频提取、FunASR转写和基础动作检测。

4. Qwen3.8-Omni-Flash对齐教案、转写文本和视频，输出结构化事件候选。

5. 系统截取低置信度证据片段，进行二次模型分析。

6. 教师在时间轴界面确认或修改少量事件。

7. 规则引擎生成B1至B5得分、客观证据、修改建议和综合报告。

# 十一 第一版MVP范围

第一版不追求全自动识别全班所有复杂行为，重点验证工具能否可靠地减少教师回看视频和填写证据的时间。

| 阶段 | 主要功能 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 教案解析、视频上传、语音转写、人工点击关键事件 | 跑通完整业务流程 |
| 阶段二 | AI自动识别课堂环节、指令和反应候选 | 降低教师标注负担 |
| 阶段三 | 动作检测、辅助等级判断、低置信度复核 | 提高自动化程度 |
| 阶段四 | 多课次比较、泛化跟踪和教具优化闭环 | 形成课题研究成果 |

# 十二 课题验证设计

模型选择不应只看通用排行榜，应使用本课题自己的课堂样本进行盲测。建议先选10节课进行模型选型，再扩大到30至50节课验证工具有效性。

从每节课截取教师指令、提示后完成、回避行为和迁移任务等典型片段；

由两名特殊教育教师独立制作人工标准答案；

比较千问、Gemini和豆包的时间节点误差、语音准确率、事件漏检率、误报率、成本和处理时间；

正式研究中抽取20%至30%视频进行双人评分，计算AI与人工的一致性；

分别统计AI原始结果和教师确认后结果，说明人机协作带来的改进；

记录遮挡、多人同时说话、方言和细微动作等常见错误场景。

# 十三 隐私与数据治理

取得学校审批和监护人单独书面授权；

学生使用S01、S02等编号，不把姓名写入模型请求；

优先选择境内服务器和境内模型服务；

不做人脸身份识别，不以面部表情直接推断情绪；

设置原始视频自动删除期限，只保留必要的结构化数据和脱敏证据片段；

建立查看、下载、删除和导出操作日志；

使用境外模型前，对片段进行脱敏并完成数据合规评估。

# 十四 当前建议的下一步

1. 确定教案解析字段和课堂事件数据结构。

2. 选择1节已有课堂视频，人工制作标准事件表。

3. 用Qwen3.8-Omni-Flash和Gemini分别进行同提示词测试。

4. 根据测试结果确定首版模型、视频分辨率和抽帧策略。

5. 在现有网站中先实现教案上传、视频上传、时间轴证据和教师确认界面。

6. 完成10节课小规模试验后，再决定是否增加第二机位和本地GPU部署。

# 参考资料

阿里云 Qwen Omni 官方文档 https://help.aliyun.com/zh/model-studio/qwen-omni

Google Gemini 视频理解官方文档 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video-understanding

Google Gemini API 价格 https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

FunASR 开源项目 https://github.com/modelscope/FunASR

MediaPipe 姿态识别文档 https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

中华人民共和国个人信息保护法 https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm